# B 任务实现报告 2026 年 9 月 30 日

富化、问答与质量评测方向的工作记录、产物位置、已知缺口与优化建议

本报告按任务顺序记录今天完成的工作：关系评测（富化准确率与召回率）、问答质量评测、问答性能评测、策略感知资产处置建议、现场演示证据，以及今天的代码提交与持续集成（CI）修复。每一项都回答四件事：今天做了什么、怎么实现的、产物在哪里、还缺什么以及下一步怎么改。

总体结论：五项工作的自动化部分与产物已经齐备，本地全量测试 566 项全部通过，成果已通过 PR #2 提交给队长（分支 feat/b-evaluation-clean，2 个提交、118 个文件、无冲突）。主要缺口集中在三处：缺少真实资产与 POC 数据源；关系召回率因缺少金标准全集无法计算；跨文档与多跳所需的关系边缺失，且资产数据目前是合成的。

# 1 今日总览

| 任务 | 今天的产出 | 关键结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 关系评测（富化） | 121 条候选关系全部人工核验；三份工作表同步；新增证据索引文档 | 可判定 47 条，Precision 1.00；召回率不可计算 | 可交付 |
| 二 问答质量评测 | 50 题人工金标准 50/50；直接回答原则；拒答与引用口径固化 | 答案 21.21%、引用支持 3.23%、拒答召回 50% | 可交付 |
| 三 问答性能评测 | 两批各 50 题独立统计；跨批次汇总工具；逐指标对照 75/90/95 | P50 427 ms、P95 566–585 ms，超时 0、失败 0 | 可交付 |
| 四 资产处置建议 | 策略六字段、优先级、约束检查、三案例演示、16 条测试 | 6 个合成资产、7 条建议、4 条需人工复核 | 可用（合成资产） |
| 五 演示证据 | 补拍 6 张截图（1 张真实界面 + 5 张运行结果证据页）；机器可读清单 | 5 个场景、16 条引用全部可追溯 | 可交付 |
| 收尾 提交与 CI | 提交 2 次、PR #2、修复 CI 中的 Windows 路径假设 | pytest 566 passed；PR 无冲突 | 待队长合并 |

# 2 任务一 关系评测（富化准确率与召回率）

## 2.1 今天做了什么

把 121 条候选关系全部落成人工标签，按可判定性分批处理：先在证据充分的 A 组完成核验，再处理需要快速确认的 B 组，最后处理存在口径争议的 C 组，并同步维护三份工作表。

fixed_version 12 条、cvss 22 条、paper_link 37 条、version_range 50 条。

三份工作表（金标准工作表、最终确认工作表、统一裁定表）的标签、核验人、核验时间逐条一致。

人工标签分布：positive 47 条、unknown 74 条；未出现 negative。

今天新增证据索引文档，用来替代此前自评式清单，避免同一组数字在多份文档里重复维护。

## 2.2 怎么实现的

流程是：读取候选关系与本地证据（快照、原始引用片段、只读语料探测、拒答规则）→ 逐条人工判定 → 写入 CSV 标签表 → 用回灌工具转成带 annotation 的候选 JSON → 用评分工具算出指标。

只有拿到直接证据的关系才判 positive；上游字段缺失或来源未提供时判 unknown，不进分母。

若评测结构无法表达字段级结论（例如 CVSS 只有向量没有分数），整体保留 unknown 并在备注写明原因。

回灌工具会校验题号存在性、标签合法性与署名完整性；工作表若已有人工标签则拒绝覆盖。

## 2.3 结果与文件位置

| 维度 | 候选数 | 可判定 | 待核实 | Precision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fixed_version | 12 | 10 | 2 | 1.00 |
| cvss | 22 | 10 | 12 | 1.00 |
| paper_link | 37 | 16 | 21 | 1.00 |
| version_range | 50 | 11 | 39 | 1.00 |
| 合计 | 121 | 47 | 74 | 1.00 |

产物位置：候选集 evaluation/b_relation_candidates.json；人工标签 artifacts/b_eval/relation_annotation_worksheet_v2.csv（121 行）与两张分批回收表 evidence_relation_label_sheet.csv、evidence_remaining_label_sheet.csv；回灌结果 artifacts/b_eval/relation_candidates_labeled_all.json；评分结果 artifacts/b_eval/relation_score_all.json（含逐维度明细与 FN 来源说明）。

## 2.4 漏洞与缺口

POC 状态与资产关联两个维度没有候选：本地事件记录的 POC 字段全为空、资产表 0 条，因此这两项没有指标。

召回率与 F1 不可计算：候选集本身就是系统输出，缺少“应抽取而未抽取”的金标准全集。

“至少 100 条可判定”实际只有 47 条：其余 74 条是上游字段缺失导致的待核实。

口径类冲突 22 处已逐条备注：MSRC 时序分与本候选基础分口径差异 9 条、CVSS 候选无分值 12 条、NVD 记录只有 Secondary 来源 1 条。

## 2.5 优化建议

补齐数据源：POC 线索（上游公告或漏洞库）与真实资产清单，否则这两维度无法出指标。

扩展字段级标注结构，让“向量已验证、分数缺失”这类结论能分别记录，把部分待核实转为可判定。

建立漏检全集（金标准清单）后，召回率与 F1 才有分母。

把 MSRC 基础分与时序分的取舍写入评测口径文档并固定，避免后续同口径漂移。

# 3 任务二 问答质量评测（50 题人工金标准）

## 3.1 今天做了什么

完成 50 道固定题的全部人工核验（A/B/C 三组共 50 条），确定“直接回答原则”，把答案正确性、引用支持性、拒答正确性三个维度分开判定，并输出最终人工指标与分题型结果。

## 3.2 怎么实现的

为每题准备机器候选标准答案、引用原文与字符区间、语料只读探测、机器辅助裁定（含置信度与待确认字段）。

回填分三步：人工填统一裁定表 → 回填工具先 dry-run 校验（题号、枚举、署名）→ 通过后写入三份工作表并重算指标。

口径：答案正确性 correct/partial/incorrect/unknown；引用 supported/partially_supported/unsupported/not_applicable/unknown；拒答 correct/incorrect/not_applicable/unknown。空值与 not_applicable、unknown 三者语义不同，均不进各自分母。

新增“直接回答原则”：答案必须直接给出题目所问的标题、定义、机制或结论，只给相关片段最多判 partial，不允许用关键词命中替代语义判断。

## 3.3 结果与文件位置

| 指标 | 分子/分母 | 数值 | 排除项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 答案准确率（宽口径） | 7 / 33 | 21.21% | 17 条答案维度留空；partial 24 计分母不计分子 |
| 答案准确率（严格口径） | 7 / 9 | 77.78% | 仅 correct 与 incorrect，排除 partial |
| 引用支持率 | 1 / 31 | 3.23% | not_applicable 17、unknown 2 |
| 拒答准确率 | 6 / 17 | 35.29% | not_applicable 33 不进分母 |
| 拒答召回率 | 6 / 12 | 50.00% | 6 条漏拒答：039/040/044/046/047/050 |
| 拒答精确率 | 6 / 11 | 54.55% | 5 条错误拒答：025/026/028/029/030 |

产物位置：金标准表 artifacts/b_eval/qa_gold_standard_worksheet.csv（50 题）、最终确认表 qa_final_confirmation_worksheet.csv、统一裁定表 qa_adjudication_table.csv；逐题机器辅助裁定 qa_machine_adjudication.json 与候选答案 qa_candidate_answers.json；人工指标 artifacts/b_eval/qa_human_score.json；口径与结论见 docs/B_QA_GOLD_STANDARD_REPORT.md（§16 判定标准、§20 直接回答原则、§21 最终指标）与 docs/B_QA_CONTESTED_CRITERIA.md。

## 3.4 漏洞与缺口

答案准确率偏低（21.21%）：24 条判为 partial，多数原因是回答由引用片段拼接而成，没有直接回答题面。

引用支持率极低（3.23%）：系统把引用当素材拼接，引用与结论之间缺少支撑关系，这与“引用可追溯率 100%”并不矛盾。

拒答召回只有 50%：4 条属规则明确的漏拒答（年份词元误命中、综述请求被当作检索、无关系路径仍作答），2 条是通用词查询的口径争议。

拒答精确率 54.55%：5 道多轮追问被错误拒答，根因是检索侧不继承会话上下文。

样本量不均：多跳题只有 2 条、拒答与无证据类各 5 条，分题型指标的波动区间较大。

## 3.5 优化建议

生成层：把“先给结论、再给证据”的模板落地，替代当前的引用拼接式输出。

检索层：对年份与纯数字词元降权；识别“总结全部文档”这类综述意图并明确能力边界；无关系路径时直接说明缺少证据。

多轮：让检索与回答继承会话上下文（当前完全未继承，5 题因此被误拒答）。

评测集：把多跳与拒答题量扩充到各 10 条以上，并归档 046/050 的口径裁定结论。

# 4 任务三 问答性能评测

## 4.1 今天做了什么

复核两批真实运行结果（同一套 50 题、同一环境），确认两批的作答与拒答结果一致、无超时无异常，并用跨批次统计工具输出逐题差异与逐指标目标对照。

## 4.2 怎么实现的

运行链路：本地问答入口加本地检索，数据库先复制到临时目录，真实库只读；串行逐题计时。

两批分别统计，绝不合并分位数；只有题号一致时才做逐题对照。

分位数采用最近秩口径、不做插值；超时阈值 5 秒。

## 4.3 结果与文件位置

| 批次 | 平均 | P50 | P95 | 最快 | 最慢 | 超时 | 异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A（历史） | 445.3 ms | 427.1 ms | 584.6 ms | 314.5 ms | 679.9 ms | 0 | 0 |
| B（本轮） | 437.3 ms | 427.4 ms | 566.5 ms | 317.2 ms | 685.0 ms | 0 | 0 |

机器指标：引用命中 31/36 = 86.11%；预期词命中 25/38 = 65.79%；拒答一致 39/50 = 78.00%；引用可追溯 187/187 = 100%。逐指标对照目标：引用可追溯 100%（三档全部达标）；引用命中 86.11%（超过 75%，距 90% 差 3.89 个百分点）；拒答一致 78.00%（超过 75%，距 90% 差 12 个百分点）；预期词命中 65.79%（距 75% 差 9.21 个百分点）；拒答召回 50%（距 75% 差 25 个百分点）；人工答案准确率 21.21%（距 75% 差 53.79 个百分点）。

产物位置：两批原始结果 artifacts/b_eval/formal_qa_results.json、formal_qa_performance_run2.json；跨批次统计 qa_performance_stats.json；运行与统计工具 tools/run_b_qa_eval.py、tools/build_b_qa_performance_report.py；报告 docs/B_QA_PERFORMANCE_REPORT.md。

## 4.4 漏洞与缺口

只做了整批重复运行，没有对同一题做多次采样，因此没有单题方差与稳定性指标。

没有并发与负载测试；时延不含进程冷启动。

引用命中率与预期词命中率属于机械指标，不能当作语义准确率使用。

## 4.5 优化建议

增加同题多次采样与并发压测，补齐稳定性与容量结论。

把 5 秒超时线纳入持续集成，形成性能回归门槛。

针对最慢题型（真实多跳，平均 672.7 ms）优化检索与重排。

# 5 任务四 策略感知资产处置建议

## 5.1 今天做了什么

在独立模块中实现策略输入与校验、可解释优先级、运维约束检查与建议输出，用合成资产加真实事件跑通三个演示案例，并补齐 16 条功能测试；命名口径统一为“策略感知处置建议”。

## 5.2 怎么实现的

策略六字段：资产标识、维护窗口、业务重要性、禁止动作、可接受停机时间、负责人；字段类型与取值严格校验，缺少策略时按保守默认规则处理（可停机 0 分钟、破坏性动作全部禁止）。

优先级按五个分量加权：严重性、利用证据、业务重要性、暴露面、关联置信度；信息缺失的分量记 0 分并列入缺口；影响关系未确认时只输出“待核实”，不给精确分值。

约束检查独立成环：禁止动作会被拦下并说明冲突；破坏性动作必须落在声明的维护窗口内；预计停机超过可接受停机时标注“不得作为无条件推荐”。

事实层复用既有判定函数（版本区间与条件判定、证据维度与缺口），未修改共享问答主流程。

## 5.3 结果与文件位置

| 演示案例 | 输入 | 输出要点 |
| --- | --- | --- |
| A 高优先级处置 | 合成资产 smolagents 1.20.0 对应真实事件 CVE-2025-9959 | 影响确认、优先级 high（65 分）、建议核对版本与加强监测（事件未给修复版本，不推荐补丁） |
| B 策略差异 | 同一漏洞 PYSEC-2026-4000、同一版本 0.29.0，三个资产策略不同 | 优先级 25 / 13 / 35；可停机 5 分钟的资产触发“预计停机 15 分钟超出上限”的冲突提示 |
| C 证据不足与冲突 | 版本未知的资产、禁止补丁且无窗口无负责人的资产 | 前者输出“待核实”且不给分值；后者补丁被拦下、给出冲突说明并要求人工确认 |

产物位置：生成器 tools/asset_disposal_advisor.py；策略示例 config/asset_policies.example.json、资产示例 config/assets.example.json；演示结果 artifacts/b_eval/asset_disposal_demo.json 与 asset_disposal_file_input.json；测试 tests/test_b_asset_disposal_advisor.py（16 条）；报告 docs/B_ASSET_DISPOSAL_REPORT.md、docs/B_ASSET_POLICY_READINESS.md。

## 5.4 漏洞与缺口

真实资产为 0 条，当前只能用合成资产演示，因此口径是“策略感知处置建议”，不是个性化推荐。

现有事件中没有一条同时具备在野利用关系与具体受影响区间，所以无法演示“确认受影响 + 在野利用 + 补丁”的组合场景。

动作目录中的停机估算（补丁 15 分钟、重启 5 分钟等）是配置值，需要按实际发布流程校准。

系统只输出建议，不执行任何扫描、隔离、升级或关机操作；也尚未判断“当前时刻是否在维护窗口内”。

## 5.5 优化建议

接入真实资产清单（或配置管理数据库），才能从策略感知升级到个性化推荐。

策略若要进入数据库或接口层，需要与 A 任务负责人协调表结构变更，不建议在 B 任务内单独改。

增加“当前时刻是否在维护窗口内”的判断与审批流，并把动作目录数值纳入配置管理。

# 6 演示证据与截图

## 6.1 今天做了什么

补拍 6 张现场演示截图：1 张真实应用工作台界面，5 张真实运行结果的证据渲染页，并生成机器可读清单把场景、运行标识、问题、引用与文件对应起来。

## 6.2 怎么实现的

本项目虚拟环境未安装浏览器自动化框架，因此改用系统已安装的 Edge 无头模式截图；新增独立工具完成渲染与截图，未修改其他团队成员的截图工具。

应用界面截图时，服务以数据库副本启动（真实库只读），截图完成后立即停止服务。

证据渲染页内容全部来自真实运行结果文件，未伪造运行标识、引用或耗时；渲染页性质已在图内标注。

## 6.3 结果与文件位置

| 文件 | 内容 | 对应运行标识 |
| --- | --- | --- |
| docs/screenshots/b-qa-00-workbench.png | 真实应用工作台首页 | — |
| docs/screenshots/b-qa-01-basic.png | 基础事实问答（5 条引用） | run-124ed9b12439 |
| docs/screenshots/b-qa-02-multiturn.png | 多轮追问（拒答、0 引用，如实记录） | run-9f802e61ccbe |
| docs/screenshots/b-qa-03-crossdoc.png | 跨文档问答（5 条引用） | run-44937f5490a7 |
| docs/screenshots/b-qa-04-refusal.png | 证据不足拒答 | run-d388cbcb0c92 |
| docs/screenshots/b-qa-05-citation.png | 引用定位与导出（6 条引用） | run-89a8e774a919 |

产物位置：场景结果 artifacts/b_eval/demo_evidence.json；截图清单 artifacts/b_eval/b_demo_screenshots.json；采集工具 tools/render_b_demo_screenshots.py；运行脚本 tools/run_b_demo_evidence.py；报告 docs/B_DEMO_EVIDENCE_REPORT.md。

## 6.4 漏洞与缺口

5 张场景截图是真实运行结果的渲染页，不是浏览器内逐字交互的会话录屏；这一点已在图内与报告中明确标注。

缺少浏览器自动化框架，无法演示交互过程录像，也无法自动截图真实问答界面内的对话。

## 6.5 优化建议

安装浏览器自动化框架（或在有该环境时）补交互式演示与录像，作为现场演示的主材料。

把演示脚本与截图纳入持续集成的构建产物，保证每次改动后演示证据可再生成。

# 7 今日代码提交与持续集成修复

## 7.1 时间线

| 时间 | 事件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 07:39 | 从队长仓库克隆代码 | 本地得到完整历史，默认分支 main |
| 07:49 | 新建工作分支 feat/b-evaluation | 在旧 main 基础上开始 B 任务工作 |
| 16:46 | 提交 118 个文件（工具、测试、报告、产物、截图） | 提交 db7d769，作者为本人账号 |
| 随后 | 推送并开 PR #1 | 发现 PR 里混入两个不属于新 main 的提交 |
| 同期 | 队长改写 main（新增 v0.2.2 与备份分支） | 旧基提交已不在 main 中 |
| 排查后 | 关闭 PR #1、删除旧分支，基于新 main 重建干净分支 | 新分支只含本批改动 |
| 随后 | 推送 feat/b-evaluation-clean 并开 PR #2 | GitHub 可生成合并预览，无冲突 |
| 最后 | CI 报错并修复（Windows 路径假设） | 新增提交 6daea3a，重新推送 |

## 7.2 问题定位与修复

持续集成的测试任务在 ubuntu 运行器上失败，原因是新增测试里硬编码了 Windows 数据目录路径，该目录在运行器上不存在，导致生成函数返回码 2 而测试断言 0。修复方式是在该测试开头判断目录是否存在，不存在时直接跳过；本地 Windows 环境仍会真实执行该测试。

## 7.3 当前状态

PR #2：分支 feat/b-evaluation-clean 指向 main，2 个提交、118 个文件、无冲突，等待队长评审合并。

本地全量测试：566 项全部通过，无失败无跳过。

旧 PR 与旧分支已关闭、删除；远端只保留队长的新 main、备份分支与本 PR 分支。

## 7.4 协作风险与建议

队长会对 main 做强制推送改写历史，每次开工前应先拉取并确认 main 是否变化，避免在旧提交上继续工作。

提交时使用文件白名单而不是全量添加，避免把本地 IDE 目录一起提交；建议把 IDE 目录写入忽略规则。

PR 描述中的测试数量需要与实际一致（当前为 566 项）。

# 8 环境与数据安全

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| 数据库文件 | 8,183,808 字节，未修改 |
| 数据库校验值 | SHA256 4095A5B1FF836F70BAF5552304AAC95F7EAB5EE95FB3A58C45768E3478254285（操作前后一致） |
| 数据目录 | 仅包含 evidence、snapshots 与数据库文件；未新建 data 目录 |
| 数据库结构 | 未修改表结构，未执行数据迁移 |
| 测试基线 | 566 项通过（无失败、无跳过） |
| 依赖与网络 | 未安装新依赖；仅在只读核对远端与推送分支时使用了网络 |

# 9 风险与漏洞汇总

| 编号 | 问题 | 影响 | 建议 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 回答以引用片段拼接为主，引用支持率仅 3.23% | 答案准确率与引用可信度同时偏低 | 生成层改为“先结论后证据”，并复核引用是否支撑结论 | 高 |
| R2 | 拒答召回率 50%，4 条明确漏拒答、2 条口径争议 | 该拒答的场景仍给出答案 | 词元降权、综述意图识别、无路径时声明边界；归档口径结论 | 高 |
| R3 | 多轮追问未继承会话上下文，5 题被误拒答 | 多轮能力实际不可用 | 检索与回答链路注入会话上下文 | 高 |
| R4 | 关系召回率与 F1 无法计算 | 无法给出漏检结论，仅有精确率 | 建立金标准全集与漏检抽样 | 中 |
| R5 | POC 与资产关联无数据源 | 两个评测维度为空 | 补充 POC 线索与真实资产清单 | 中 |
| R6 | 跨文档与多跳所需关系边缺失（连通 0/21） | 多跳推理无法给出真实路径 | 补齐两类关系边，并对 31 条多跳题做人工核验 | 中 |
| R7 | 资产处置使用合成资产 | 只能给出策略感知建议，不能个性化推荐 | 接入真实资产与策略数据 | 中 |
| R8 | 场景截图为运行结果渲染页，非交互录屏 | 现场演示说服力受限 | 安装浏览器自动化框架补交互式演示 | 低 |
| R9 | 队长会强制推送改写 main | 在旧提交上继续工作会造成 PR 携带废弃改动 | 开工先拉取确认；提交前比对远端 main | 低 |

# 10 后续优化路线

| 阶段 | 要做的事 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 近 1 至 3 天 | 落实直接回答原则（生成层）；多轮上下文注入；年份词元降权与综述意图识别；更新 PR 描述中的测试数量 | 答案准确率与引用支持率上升，拒答召回与精确率改善 |
| 中期 1 至 2 周 | 补齐多跳与跨文档关系边并人工核验 31 条题；扩充多跳与拒答题量；建立关系漏检金标准 | 多跳评测有真实路径与召回率，分题型指标更可靠 |
| 依赖外部数据 | 接入真实资产清单与策略；补充 POC 数据源；按真实发布流程校准动作停机估算 | 从“策略感知处置建议”升级为个性化推荐 |

# 11 关键文件位置总表

| 类别 | 位置 |
| --- | --- |
| 关系评测 | evaluation/b_relation_candidates.json；artifacts/b_eval/relation_*.{csv,json} |
| 问答评测 | evaluation/b_formal_qa_set.json；artifacts/b_eval/qa_*.{csv,json} |
| 多跳题集 | evaluation/b_multihop_candidates.json；artifacts/b_eval/multihop_path_validation.json |
| 资产处置 | tools/asset_disposal_advisor.py；config/asset_policies.example.json；artifacts/b_eval/asset_disposal_*.json |
| 演示与截图 | tools/run_b_demo_evidence.py；docs/screenshots/b-qa-0*.png；artifacts/b_eval/b_demo_screenshots.json |
| 报告与索引 | docs/B_EVIDENCE_INDEX.md（索引）；docs/B_QA_GOLD_STANDARD_REPORT.md；docs/B_QA_PERFORMANCE_REPORT.md；docs/B_ASSET_DISPOSAL_REPORT.md；docs/B_DEMO_EVIDENCE_REPORT.md |